1. Favor cotizarnos una ***visualización de super-categorías, categorías y sub-categorías*** de manera tal que permita al cliente el tracking de forma amigable y moderna. Ello debo incluir un despliegue de máximo 4 niveles.
   1. Cambiar la visualización del cliente. Que las categorías que están seleccionadas queden con un color de fondo y que el espacio muerto de la derecha no se muestre hasta que se haga click en el artículo. Donde está el breadcrumb actual cambiar (Categorías, normas, artículo) por el nombre actual de lo seleccionado. Poner una flecha de back.

La idea es que hayan únicamente dos pantallas, una con la visualización del tracking (categorías, nombre de la norma y artículos asociados dentro de esa categoría).

La otra pantalla, sería la que tienen actualmente pero mejorada pero utilizando como referencia la primer pantalla que nos había enviado por email.

( Ventana de navegación para categorías, 16 horas )

( Resaltar casilla de resumen 2 horas )

( estilo casillas 2 horas )

(scroll texto interno casilla 1 hora )

Nos gustaría que nos manden dos opciones de diseño antes de que se programe y a partir de ahí poder darles el visto bueno.

ESTO ES PRIORIDAD NUMERO UNO

1. El menú de ***"Categorías Incluidas" es muy amplio***como para poder verificar si tengo todas las categorías incluidas. Añadido a esto, no viene en algún orden lógico (por ejemplo alfabéticamente). La solución que vemos es  prescindir de ese Menú (a mano derecha) y mantener estrictamente el menú de categorías y sub-categorías donde están habilitados los "checks". A estas se le hace click derecho para seleccionar normas y artículos ESTO ES PRIORIDAD CINCO

(Eliminar el menú de categorías incluidas y poner la opción en el menú de categorías y subcategorías 8 horas)

1. Al momento de vincular los artículos a las normas, nos despliega la ***totalidad de artículos que han sido asociados a una norma***, independientemente de la super categoría y-o categoría a la que responden, haciendo más complicada la programación. Se nos ocurre como solución, que en la pantalla de edición/categorías, se agregue un menú como el que nos incluyeron para incluir los artículos que corresponden a esa categoría. De esa forma vamos a tener la posibilidad de tener visible un número más manejable. Consecuentemente no tienen que hacer ustedes pantallas de visualización tan extensas.

( ? )

PRIORIDAD TRES

1. A la hora de que a un cliente se le presenta un ***error***, que este no sea visualizado por el cliente con el menú rojo que nos sale a nosotras. Una solución que vemos es que nos envíe inmediatamente un correo a nosotras para comunicarnos por ende con ustedes a la brevedad si no pudiéramos solucionarlo. Es esto posible? ESTO ES PRIORIDAD DOS

( 15 minutos)

1. El mensaje (***nube anaranjada***) para los mensajes del cliente nos gustaría que haya una manera para que el cliente sepa si él le añadió un mensaje o no. En este momento si el cliente le agregara un mensaje, esto no podría ser confirmado o visualizado salvo que le den clic a la nube.

(Comentarios live 4 horas)

(Administrador de comentarios 16 horas)

1. Cotizarnos una ***forma de alerta*** para aquellos usuarios que permanezcan en el sitio. Se nos ocurre una notificación a nosotras de que por ejemplo el cliente lleva más de 3 horas online. ESTO HABIAMOS HABLADO DE QUE IBAMOS A TENER COMO UN DIARIO. EN OTRAS PALABRAS UN ACCESO PERMANENTE A LOS USUARIOS, ASI COMO A LOS TIEMPOS DE USO

ESTO ES PRIORIDAD SEIS

(Dashboard con logs y tiempos de usó de los clientes 16 horas)

1. Para efectos de ***Observaciones***, a pesar de que la funcionalidad es la adecuada, son muchos pasos para llegar hasta el resultado final. Nos gustaría que esta casilla de "peligro asociado" y o "aspecto ambiental" sea accesible para que la edite el cliente. Simplificar como se agregan las observaciones.

( Simplificar pasos observaciones? )

(Observaciones editables por el usuario 8 horas)

(Administrador de observaciones 16 horas)

1. Donde se eligen artículos al componer que no se pierda el nombre del artículo ya que no se sabe en que norma se está. Esto es en el compositor.

( 2 horas )

1. Ordenar artículos basados en 1000 (miles) para que se mantenga un orden automáticamente.

(Orden alfabético Ya está implementado)

(Orden 1000 [miles] ? )

1. Crear una segunda versión de PDF ( esta sería la versión que entregaríamos al cliente y por ende no requerimos que venga tan completo) que incluya lo siguiente:

a. Numero y Nombre de la Norma

b. Artículos relacionados

Debe de ordenarse por norma.

(PDF cliente, 16 horas)

14. Incluir un botón para país.

(4 horas con la lista de países y base de datos)

Nuestra idea es poder vender este servicio a nivel regional. Por ende, como muchas de las normas repiten nombres y son demasiadas, necesitamos alguna funcionalidad que permita en la pantalla de nosotros se cree un botón (puede ser a la par de proyectos) que permita escoger el país que vamos a trabajar.

(Filtrar por país, para proyectos, 2 horas para poner select con filtro en lista de proyectos)

ESTO ES PRIORIDAD SIETE